

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-счетной палаты городского поселения Монино

на проект муниципальной программы городского поселения Монино «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Монино на 2015-2017 годы»
         1. Заключение Контрольно-счетной палаты городского поселения Монино  подготовлено в соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статьей 11 Положения «О Контрольно-счетной палате городского поселения Монино», утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Монино от 18.10.2006 №149/44 (в редакции решения от 19.10.2010 №174/51, от 27.12.2011 №4/4-НПА, от 25.12.2013 № 54/32-НПА).
   2. При подготовке заключения на проект муниципальной программы городского поселения Монино  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Монино на 2015-2017 годы» (далее – проект Программы) установлено, что проект Программы сформирован в нарушение требований  Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Монино, утвержденного  постановлением Главы городского поселения Монино от 30.08.2013 № 469-п, также данный проект Программы не включен в Перечень муниципальных программ городского поселения Монино, реализация которых планируется с 2015 года, который утвержден  постановлением Главы городского поселения Монино от 25.02.2014 № 112-п. Указанные в проекте Программы показатели  не соответствуют показателям прогноза социально-экономического развития городского поселения Монино на 2014-2016 годы. 
   3. Представленный проект Программы не имеет обоснования предполагаемых расходов,  содержит исключительно перечисление объемов финансирования мероприятий по годам в разрезе источников финансирования, при этом расчёты планируемых расходов к проверке не представлены. В представленном проекте Программы применялись разные единицы измерения и имеются счетные ошибки. 
Вывод: Проект Программы не соответствует нормативным правовым актам городского поселения Монино, не имеет полноты анализа ситуации, целевые показатели некорректны, заявленные финансовые потребности не обоснованы.    
Председатель Контрольно-счетной палаты
               

 городского поселения Монино                                                                Е.А. Шабельникова

